**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

13 марта 2023 г. № 63

с. Бурла

# Об организации мероприятий

**по предупреждению и ликвидации**

**чрезвычайных ситуаций в период**

**весеннего половодья на территории**

**Бурлинского района в 2023 году.**

В соответствии со статьёй 49 Устава муниципального образования Бурлинский район Алтайского края и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики района в период весеннего половодья,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план основных организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Бурлинского района в период прохождения весеннего половодья в 2023 году. (Приложение 1)
2. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций, предприятий и учреждений провести предупредительные мероприятия согласно утвержденного плана.
3. Утвердить перечень рекомендаций по подготовке и проведению мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период 2023 года. (Приложение 2)
4. Обнародовать данное постановление путем размещения на интернет-сайте Администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района С.А. Давыденко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Бурлинского района

От 13 марта 2023 г. № 63

**ПЛАН**

**основных организационно - технических и профилактических мероприятий по защите**

**населения и территории Бурлинского района в период прохождения весеннего половодья 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые мероприятия | Дата  проведения | Ответственные |
| 1 | Подготовить проект постановления Администрации района «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории Бурлинского района в 2023 году» | до  09.03.2023 г. | Отдел ГОЧС и МОБ работы |
| 2 | Уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком | до  18.03.2023 г. | Отдел ГОЧС и МОБ работы |
| 3 | Провести оценку снегозапасов | март 2023 г. | Отдел ГОЧС и МОБ работы |
| 4 | Обследовать:   * гидротехнические сооружения; * водопропускные сооружения; * объекты на транспортных коммуникациях; * произвести сколку льда у опор мостов, плотин, очистить водопропускные трубы под дорогами; * линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного подтопления; * принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности опор мостов. | до  23.03.2023 г. | ООО «Бурлинский рыбхоз» (по согласованию), Филиал Бурлинский ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» (по согласованию), Кулундинские РЭС ПО КЭС (по согласованию),  Славгородские МЭС (по согласованию),  ПАО «Ростелеком» НЦТЭТ г.Славгород ЛТЦ Бурлинский район (по согласованию) |
| 5 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно – восстановительных работ. | до  18.03.2023 г. | Отдел ГОЧС и МОБ работы, главы сельсоветов, руководители организаций и предприятий (по согласованию) |
| 6 | Создать необходимый резерв ГСМ, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. | до  18.03.2023 г. | Руководители предприятий, начальники служб ГО (по согласованию) |
| 7 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химреактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений. Выполнить ревизию запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водозаборных колонок для исключения попадания внешних веществ в водопроводные сети. Очистить территорию водозабора для с.Бурла и с.Партизанское от снега. | до  17.03.2023 г. | ООО « Пристрой» (по согласованию),  главы сельсоветов, руководители предприятий (по согласованию) |
| 8 | Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке | до  18.03.2023 г. | КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС предусмотренные районным бюджетом | март-июнь  2023 г. | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района |
| 10 | Проверить наличие и состояние связи в населенных пунктах | до  20.03.2023 г. | ПАО «Ростелеком» НЦТЭТ г.Славгород ЛТЦ Бурлинский район (по согласованию) |
| 11 | Проверка готовности оперативных служб КЧС и ОПБ для организации работ с выездом на места, контроль за ходом выполнения противопаводковых мероприятий на территориях, где прогнозируется и складывается наиболее опасная паводковая обстановка | до  20.03.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел ГОЧС и МОБ работы |
| 12 | Организовать и определить для подчиненных органов управления ГОЧС территориальной подсистемы РСЧС порядок сбора, анализа и представления информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к паводковому сезону, при угрозе и возникновения ЧС. | до  20.03.2023 г. | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел ГОЧС и МОБ работы |
| 13 | Обеспечить принятие мер по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в водоемы. | до  20.03.2023 г. | Управление сельского хозяйства Администрации района |
| 14 | Подготовить комплекс противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления с целью недопущения массовых инфекционных заболеваний | до  23.03.2023 г. | Филиал ФГЦЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю» в г.Славгороде (по согласованию) |
| 15 | Организовать охрану общественного порядка и имущества граждан, материальных ценностей в районах подверженных подтоплению. | В период паводка | Пункт полиции по Бурлинскому району МО МВД России «Славгородский» (по согласованию) |
| 16 | Вести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период | В период паводка | Председатель КЧС и ОПБ, Информационно-аналитический отдел Администрации района, редакция «Бурлинская газета» (по согласованию),  Главы сельсоветов (по согласованию) |
| 17 | Осуществлять постоянный контроля за уровнем воды в водоемах района и на ГТС, расположенной на территории района | апрель-июнь 2023 г. | ООО «Бурлинский рыбхоз», главы сельсоветов (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Бурлинского района

от 13 марта 2023 г. № 63

**Рекомендации**

по подготовке и проведению мероприятий к пропуску ледохода и

паводковых вод в весенний период 2023 года

В целях успешного пропуска ледохода и паводковых вод в 2023 году, обеспечения устойчивой работы экономики района в этот период, Администрация района предлагает главам администраций сельсоветов, руководителям предприятий, организаций и учреждений выполнить следующие предупредительные мероприятия:

- провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, на которых определить ответственных за безопасный пропуск паводковых вод;

- откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений);

- обследовать гидротехнические сооружения и водопропускные сооружения, объекты на транспортных коммуникациях, линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности;

- организовать очистку снега у плотин, откосов больших насыпей и выемок, угрожающих оползнями, прорыть каналы для пропуска талых вод, произвести сколку льда у опор мостов, плотин, очистить водопропускные трубы под дорогами;

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, создать сводные команды механизации работ для проведения спасательных, аварийно - восстановительных работ, определить сроки проведения их готовности к действиям;

- организовать аварийные бригады, закрепить их за охраняемыми объектами на весь период весеннего паводка;

- создать резерв горюче – смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других материальных средств, для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, подвергающихся подтоплению;

- определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения материальных ценностей из затапливаемых территорий, спланировать мероприятия по снабжению эвакуируемого населения продовольствием, созданию условий для временного проживания;

- своевременно определить населенные пункты, которым реально угрожает затопление, и в обязательном порядке заблаговременно выводить в безопасные места все население, а также скот и имущество, принадлежащее организациям и населению, особое внимание обратить на вывоз ядохимикатов;

- подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке;

- провести комплекс мероприятий по снижению риска подледного лова и обеспечению его безопасности;

- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химреактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений;

- принять необходимые меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реку и водоемы;

- выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных колодцев и водозаборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть;

- провести необходимую работу по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества организаций и населения;

- подготовить к работе оперативные группы комиссий по чрезвычайным ситуациям администраций сельсоветов;

- активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.