РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25  ноября 2025 г.  	                         					                                № 323

с. Бурла

О результатах подготовки к

отопительному периоду

2025-2026 годов

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района Казьмина Ф.Ф. о результатах подготовки топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию о ходе подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026годов  принять к сведению (информация прилагается).

2. Отметить положительную работу теплоснабжающего предприятия МУП «Бурлинские коммунальные системы»  по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к работе в зимних условиях. Премировать за счет средств предприятия руководителя муниципальной организации  за своевременную и качественную подготовку объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2025-2026 гг. Рекомендовать премировать сотрудников, внесших наибольший вклад в своевременную и качественную подготовку объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2025-2026 гг.

3. Руководству теплоснабжающего предприятия (МУП «Бурлинские коммунальные системы») обеспечить постоянный контроль расходования электроэнергии, угля и обеспечить максимальное снижение дебиторской задолженности потребителей в отопительный сезон.

4. Главам сельсоветов и руководителям бюджетных учреждений обратить особое внимание на рациональное использование отапливаемых площадей подведомственных зданий и учреждений потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

5. Постановление  Администрации района от 14.05.2025 г. № 131 «О  подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бурлинского района Алтайского края к работе в отопительный сезон 2025-2026 гг.» снять с контроля в связи с получением паспорта готовности муниципальным образованием Бурлинский район Алтайского края.

Глава района                                                                                                 С.А.Давыденко

Подготовил и.о. начальника отдела ЖКХ

Администрации района

_________________________ Ф.Ф.Казьмин

ИНФОРМАЦИЯ

«О результатах подготовки к отопительному периоду 2025-2026годов».

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026г. велась согласно плану неотложных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплового хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2025-2026г., утвержденного постановлением главы Администрации района от 14.05.2025 г. за №131 «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Бурлинского района Алтайского края к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов.» , для осуществления проверки готовности социально-значимых объектов к работе в зимний период создана рабочая комиссия. Проведена проверка бюджетных учреждений с составлением акта проверки готовности объекта и выдачи паспорта готовности. Объемы ремонтно-восстановительных работ , согласно плану неотложных мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального и теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. выполнен в полном объеме.

В районе в обеспечении теплом задействованы 19 котельных, из них 13 котельных МУП «Бурлинские коммунальные системы».

До прохождения отопительного периода 2025-2026гг. во всех котельных теплоснабжающего предприятия произведены работы по ремонту котлов, проведен ремонт запорной и контрольно-измерительной арматуры, ревизия насосного оборудования, косметический ремонт зданий котельных. Мероприятия по программе подготовки объектов ЖКХ исполнены в полном объеме.

За счет средств краевого бюджета произведена замена котельного оборудования на котельной в с. Устьянка, 2 котла Квр-0,63. Замена котла в с.Михайловка Квр-1,0 и производится замена котла в с.Бурла котельная №1Квр - 1,25.

По федеральной программе произведена замена теплотрассы в с.Михайловка 3,485 км., с.Бурла 1,913 км.

Администрацией Бурлинского района в 2025году были предприняты и реализованы все возможные меры по подготовке к текущему отопительному сезону. В результате все 13 котельных района и теплотрассы были своевременно подготовлены, сформирован нормативный запас угля. Согласно распоряжению №208-р от 18.09. 2025 г. отопительный период 2025-2026 гг. начат с 18 сентября 2025 года по ходатайствам от организаций с круглосуточным пребыванием людей. Теплоснабжающее предприятие и бюджетные учреждения, имеющие в оперативном управлении котельные установки, приступили к пусконаладочным работам по выработке и подаче тепловой энергии потребителям, предусмотрев первоочередную подачу тепла в учреждения образования и здравоохранения. Все тепловое хозяйство работает в штатном режиме, жалоб от потребителей не поступало.

В 2025 году вступили новые правила оценки готовности к отопительному периоду. Согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации №2234 от 13 ноября 2024 года вводятся индексы готовности муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и потребителей, так же утвержден порядок проверки готовности, сроки проведения проверки. На сегодняшний день Ростехнадзором подписан акт готовности муниципального унитарного предприятия «Бурлинские коммунальные системы» к отопительному периоду. Паспорт готовности муниципального образования Бурлинский район получен 24.10.2025г на основании Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 20.10.2025 №367/6.

На начало отопительного сезона создан запас 1520 т.. Остаток с прошлого отопительного сезона 400 т., Администрацией района приобретено 120 т угля для пополнения муниципального резерва, 1000 тонна приобретена муниципальным унитарным предприятием «Бурлинские коммунальные системы». В процессе поступления 2500 т. муниципальный резерв, 3000 т. конкурс МУП «БКС» на поставку угля.

Размеры задолженности Администрации Бурлинского района перед поставщиками топлива 13691 тыс.рублей:

2691 тыс.рублей АО «Кузбасразресуголь»

11000  тыс.рублей Минстрой Алтайского края за резервный уголь.

Проблемы в жилищно-коммунальной отрасли не убавляются, основные, на мой взгляд, перешли в разряд постоянных это:

- износ технологического оборудования и коммуникаций;

- рост цен на энергоресурсы;

- вопросы в части тарифного регулирования, в том числе по предельной стоимости угля;

- трудные  условия труда и низкий уровень заработной платы;

- 	недостаток квалифицированных кадров;

Но не смотря на все трудности предприятия коммунальной сферы продолжают трудится на благо населения Бурлинского района, выполняют возложенные на них обязанности по бесперебойному обеспечению населения теплом. Прошлые осенне-зимние периоды прошли без сбоев и длительных перерывов в подаче тепла, надеемся, что и наступившем периоде сбоев не будет.

И.о.начальника отдела ЖКХ

Администрации района								   Ф.Ф. Казьмин