РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 ноября 2022 г.									               № 354
с. Бурла

О внесении изменений в муниципальную
программу «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Бурлинского района на 2021-2025 годы»,                                                           утвержденную постановлением
 от 29 октября 2020 г. № 272
                                                                                                
На основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурлинского района, снижения энергопотребления и повышения качества услуг, предоставляемых в жилищно-коммунальной сфере, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края до 2035 года, на основании постановления Администрации Бурлинского района от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлинский район Алтайского края»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
	1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы» утвержденную постановлением Администрации района от 29.10.2020 № 272, следующие изменения:
1) в паспорте программы, раздел «объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«за счет средств местного бюджета: 7217,316 тыс. руб., 
2021 год-901,06 тыс. руб.; 
2022 год-716,256 тыс. руб.; 
2023 год-1800 тыс. руб.; 
2024 год-1900 тыс. руб.; 
2025 год-1900 тыс. руб.,»;
2) приложения к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы» № 2, № 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление обнародовать путём разрешения на официальном Интернет-сайте Администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В.


Заместитель главы  Администрации района                                                             Н.Д. Захарюта

СОГЛАСОВАНО:	
Начальник контрольно-правового 
отдела Администрации района
_________________Т.А. Ломаная


Приложение к постановлению Администрации Бурлинского района
от 02 ноября 2022 № 354

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Бурлинского района
от 29 октября 2020 № 272
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация района

	Участники программы
	МУП «Бурлинские тепловые сети», МУП «Бурлинские коммунальные системы», Администрация Бурлинского района

	Программно-целевые инструменты программы
	Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

	Цель программы
	Повышение качества жилищно-коммунальных услуг со снижением аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения.

	Задачи программы
	Снижение тепловых потерь в системе теплоснабжения, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ; снижение аварийности в системе водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал, Тыс. квт. час;
снижение потерь в водопроводных сетях, %; снижение тепловых потерь к предыдущему году, %

	Сроки и этапы реализации программы
	2021 - 2025 годы без деления на этапы

	Объемы финансирования программы
	Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: 167167,716 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год-51147,06 тыс. руб.;
2022 год - 23679,85 тыс. руб.;
2023 год - 29905,8 тыс. руб.;
2024 год - 32226,5 тыс. руб.;
2025 год - 30208,5 тыс. руб.,
в том числе за счет средств краевого бюджета: 160944,9 тыс. руб.,



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского
района на 2021-2025 годы»


	
	2021 год - 49896 тыс. руб.;
2022 год - 22593,6 тыс. руб.;
2023 год - 28619,3 тыс. руб.;
2024 год - 30917 тыс. руб.; *
2025 год - 28919 тыс. руб.,
за счет средств местного бюджета: 7217,316 тыс. руб.,
2021 год - 901,06 тыс. руб.;
2022 год - 716,256 тыс. руб.;
2023 год - 1800 тыс. руб.;
2024 год - 1900 тыс. руб.;
2025 год - 1900 тыс. руб.,
за счет средств бюджетов сельсоветов: 450 тыс. руб.:
2021 год - 90 тыс. руб.;
2022 год - 90 тыс. руб.;
2023 год - 90 тыс. руб.;
2024 год - 90 тыс. руб.;
2025 год - 90 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников: 1800 тыс. руб.:
2021 год - 260 тыс. руб.;
2022 год - 280 тыс. руб.;
2023 год - 420 тыс. руб.;
2024 год - 420 тыс. руб.;
2025 год - 420 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей краевого и местного бюджетов.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	В результате реализации программы к 2025 году: прокладка магистральной тепловой сети в с.Бурла протяженностью 4 км; бурение глубоководной скважины, реконструкция водозаборного сооружения, замена водопроводной сети протяженностью 9,5 км с.Михайловка, а также сокращение до минимума количества аварий, улучшится качество предоставляемых услуг.






Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы»
	№
п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок
реализа
ции
	Участник программы
	Сумма расходов, тыс. рублей
	Источники финанси- рования

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	
	и

	1
	Цель:
Создание условий для приведения систем тепло- и водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечение жителей МО Бурлинский район коммунальными услугами нормативного качества
	2021- 2025 гг.
	
	51147,06
	23679,85
	29905,8
	32226,5
	30208,5
	167167,716
	Всего

	
	
	
	
	49896
	22593,6
	28619,3
	30917
	28919
	160944,9
	краевой бюджет

	
	
	
	
	901,06
	716,256
	1800
	1900
	1900
	7217,316
	местный бюджет

	
	
	
	
	90
	90
	90
	90
	90
	450
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	260
	280
	420
	420
	420
	1800
	внебюджетные
источники

	2
	Задача 1
Снижение тепловых потерь в системе теплоснабжения, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ
	2021- 2025 гг.
	
	33856
	17984
	16672,3
	18993
	16975
	104480,3
	Всего

	
	
	
	
	33390
	17568
	16269,3
	18567
	16569
	102363,3
	краевой бюджет

	
	
	
	
	376
	306
	293
	316
	296
	1587
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	90
	110
	110
	110
	110
	530
	внебюджетные
*
ИСТОЧНИКИ





Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021- 2025 годы»





















	6
	Задача 2.
Снижение аварийности в системе водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ
	2021- 2025 гг.
	
	17291,06
	5695,856
	13233,5
	13233,5
	13233,5
	62687,42
	Всего

	
	
	
	
	16506
	5025,6
	12350
	12350
	12350
	58581,6
	краевой бюджет

	
	
	
	
	525,06
	410,256
	483,5
	483,5
	483,5
	2385,816
	местный бюджет

	
	
	
	
	90
	90
	90
	90
	90
	450
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	170
	170
	310
	310
	310
	1270
	внебюджетные
источники

	7
	Мероприятие 2.1.
Прокладка водопроводной трассы в с.Михайловка 9,5 км. Подключение абонентов к новой водопроводной сети в с.Михайловка. Реконструкция водозаборных сооружений с.Михайловка
	2021- 2025 гг.
	Администрация Бурлин- ского района, Михайловский сельсо- вет
	16671,06
	5075,856
	12613,5
	12613,5
	12613,5
	59587,42
	Всего

	
	
	
	
	16506
	5025,6
	12350
	12350
	12350
	58581,6
	краевой бюджет

	
	
	
	
	165,06
	50,256
	123,5
	123,5
	123,5
	585,816
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	0
	0
	140
	140
	140
	420
	внебюджетные источники

	8
	Мероприятие 2.2 Подключение абонентов к новой водопроводной сети в с.Бурла по улицам: Молодежная, Озерная, Почтовая, Центральная, Юбилейная, 30 лет целины
	2021- 2025 гг.
	Администра- ция Бурлин- ского района, Бурлинский сельсовет
	160
	160
	160
	160
	160
	800
	Всего

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	160
	160
	160
	160
	160
	800
	внебюджетные
источники

	9
	Мероприятие 2.3 Устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт в системах водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях в муниципальных образованиях Бурлинско- го района
	2021- 2025 гг.
	Администрация Бурлин- ского района, МУП, сельсо- веты
	460
	460
	460
	460
	460
	2300
	Всего

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	360
	360
	360
	360
	360
	1800
	местный бюджет

	
	
	
	
	90
	90
	90
	90
	90
	450
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	внебюджетные
источники


	3
	Мероприятие 1.1.
Реконструкция (модернизация котельного оборудования) котельных № 2, № 3, с.Новосельское, с.Новопесчаное,  с.Лесное установка новой модульной котельной № 5 с. Бурла  


 
	2021-2025 гг.
	Администрация Бурлинского района,  
МУП «Бурлинские 
тепловые сети»

	19640
	1670
	1670
	1670
	1670
	26320

	Всего

	
	
	
	
	19404
	1584
	1584
	1584
	1584
	25740
	краевой бюджет

	
	
	
	
	196
	66
	66
	66
	66
	460
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	40
	20
	20
	20
	20
	120
	внебюджетные 
источники

	4
	Мероприятие 1.2
Установка приборов учета отпуска тепловой энергии и воды в том числе:
на котельных в с.Бурла № 2, № 3, № 5, с.Новопесчаное, с.Устьянка, с.Орехово, с.Новосельское, с.Лесное, с.Михайловка

	2021-2025 гг.
	
	80
	160
	160
	160
	160
	720
	Всего

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	краевой бюджет

	
	
	
	
	40
	80
	80
	80
	80
	360
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	40
	80
	80
	80
	80
	360
	внебюджетные 
источники

	5
	Мероприятие 1.3                                                       
Прокладка магистральной тепловой сети в с.Бурла по ул. Почтовая, Ленина, Советская, Победы, Мира протяженностью 4 км.
	2021-2025 гг.
	
	14136
	16154
	14842,3
	17163
	15145
	77440,3
	Всего

	
	
	
	
	13986
	15984
	14685,3
	16983
	14985
	76623,3
	краевой бюджет

	
	
	
	
	140
	160
	147
	170
	150
	767
	местный бюджет

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	бюджет сельсоветов

	
	
	
	
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	внебюджетные 
источники




[bookmark: bookmark5]Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Бурлинского района на 2021-2025 годы»
Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы»
	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	всего

	1
	2
	
	3
	4
	5
	7

	Всего финансовых затрат
	51147,06
	23679,856
	29905,8
	32226,5
	30208,5
	167167,716

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	49896
	22593,6
	28619,3
	30917
	28919
	160944,9

	из местного бюджета
	901,06
	716,256
	1800
	1900
	1900
	7217,316


	из бюджетов сельсоветов
	90
	90
	90
	90
	90
	450

	из внебюджетных источников
	260
	280
	420
	420
	420
	1800



