РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 ноября 2022 г.									               № 354

с. Бурла

О внесении изменений в муниципальную
программу «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Бурлинского района на 2021-2025 годы»,                                                           утвержденную постановлением

от 29 октября 2020 г. № 272

На основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурлинского района, снижения энергопотребления и повышения качества услуг, предоставляемых в жилищно-коммунальной сфере, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Бурлинский район Алтайского края до 2035 года, на основании постановления Администрации Бурлинского района от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлинский район Алтайского края»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы» утвержденную постановлением Администрации района от 29.10.2020 № 272, следующие изменения:

1) в паспорте программы, раздел «объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета» изложить в следующей редакции:

«за счет средств местного бюджета: 7217,316 тыс. руб.,

2021 год-901,06 тыс. руб.;

2022 год-716,256 тыс. руб.;

2023 год-1800 тыс. руб.;

2024 год-1900 тыс. руб.;

2025 год-1900 тыс. руб.,»;

2) приложения к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы» № 2, № 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление обнародовать путём разрешения на официальном Интернет-сайте Администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В.

Заместитель главы  Администрации района                                                             Н.Д. Захарюта

СОГЛАСОВАНО:

Начальник контрольно-правового

отдела Администрации района

_________________Т.А. Ломаная

Приложение к постановлению Администрации Бурлинского района

от 02 ноября 2022 № 354

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Бурлинского района

от 29 октября 2020 № 272

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация района |
| --- | --- |
| Участники программы | МУП «Бурлинские тепловые сети», МУП «Бурлинские коммунальные системы», Администрация Бурлинского района |
| Программно-целевые инструменты программы | Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| Цель программы | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг со снижением аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения. |
| Задачи программы | Снижение тепловых потерь в системе теплоснабжения, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ; снижение аварийности в системе водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал, Тыс. квт. час; снижение потерь в водопроводных сетях, %; снижение тепловых потерь к предыдущему году, % |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: 167167,716 тыс. руб., в том числе по годам: - год-51147,06 тыс. руб.; - год - 23679,85 тыс. руб.; - год - 29905,8 тыс. руб.; - год - 32226,5 тыс. руб.; - год - 30208,5 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета: 160944,9 тыс. руб., |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского

района на 2021-2025 годы»

|  | - год - 49896 тыс. руб.; - год - 22593,6 тыс. руб.; - год - 28619,3 тыс. руб.; - год - 30917 тыс. руб.; * - год - 28919 тыс. руб., за счет средств местного бюджета: 7217,316 тыс. руб., - год - 901,06 тыс. руб.; - год - 716,256 тыс. руб.; - год - 1800 тыс. руб.; - год - 1900 тыс. руб.; - год - 1900 тыс. руб., за счет средств бюджетов сельсоветов: 450 тыс. руб.: - год - 90 тыс. руб.; - год - 90 тыс. руб.; - год - 90 тыс. руб.; - год - 90 тыс. руб.; - год - 90 тыс. руб., за счет внебюджетных источников: 1800 тыс. руб.: - год - 260 тыс. руб.; - год - 280 тыс. руб.; - год - 420 тыс. руб.; - год - 420 тыс. руб.; - год - 420 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей краевого и местного бюджетов. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы к 2025 году: прокладка магистральной тепловой сети в с.Бурла протяженностью 4 км; бурение глубоководной скважины, реконструкция водозаборного сооружения, замена водопроводной сети протяженностью 9,5 км с.Михайловка, а также сокращение до минимума количества аварий, улучшится качество предоставляемых услуг. |

Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализа ции | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | и |
| 1 | Цель: Создание условий для приведения систем тепло- и водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечение жителей МО Бурлинский район коммунальными услугами нормативного качества | 2021- 2025 гг. |  | 51147,06 | 23679,85 | 29905,8 | 32226,5 | 30208,5 | 167167,716 | Всего |
|  |  |  |  | 49896 | 22593,6 | 28619,3 | 30917 | 28919 | 160944,9 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 901,06 | 716,256 | 1800 | 1900 | 1900 | 7217,316 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 260 | 280 | 420 | 420 | 420 | 1800 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1 Снижение тепловых потерь в системе теплоснабжения, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ | 2021- 2025 гг. |  | 33856 | 17984 | 16672,3 | 18993 | 16975 | 104480,3 | Всего |
|  |  |  |  | 33390 | 17568 | 16269,3 | 18567 | 16569 | 102363,3 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 376 | 306 | 293 | 316 | 296 | 1587 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 530 | внебюджетные * ИСТОЧНИКИ |

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021- 2025 годы»

| 6 | Задача 2. Снижение аварийности в системе водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях, снижение потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ | 2021- 2025 гг. |  | 17291,06 | 5695,856 | 13233,5 | 13233,5 | 13233,5 | 62687,42 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16506 | 5025,6 | 12350 | 12350 | 12350 | 58581,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 525,06 | 410,256 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 2385,816 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 170 | 170 | 310 | 310 | 310 | 1270 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 2.1. Прокладка водопроводной трассы в с.Михайловка 9,5 км. Подключение абонентов к новой водопроводной сети в с.Михайловка. Реконструкция водозаборных сооружений с.Михайловка | 2021- 2025 гг. | Администрация Бурлин- ского района, Михайловский сельсо- вет | 16671,06 | 5075,856 | 12613,5 | 12613,5 | 12613,5 | 59587,42 | Всего |
|  |  |  |  | 16506 | 5025,6 | 12350 | 12350 | 12350 | 58581,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 165,06 | 50,256 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 585,816 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 420 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 2.2 Подключение абонентов к новой водопроводной сети в с.Бурла по улицам: Молодежная, Озерная, Почтовая, Центральная, Юбилейная, 30 лет целины | 2021- 2025 гг. | Администра- ция Бурлин- ского района, Бурлинский сельсовет | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 2.3 Устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт в системах водоснабжения, сокращение потерь в водопроводных сетях в муниципальных образованиях Бурлинско- го района | 2021- 2025 гг. | Администрация Бурлин- ского района, МУП, сельсо- веты | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 2300 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | внебюджетные источники |

| 3 | Мероприятие 1.1. Реконструкция (модернизация котельного оборудования) котельных № 2, № 3, с.Новосельское, с.Новопесчаное, с.Лесное установка новой модульной котельной № 5 с. Бурла | 2021-2025 гг. | Администрация Бурлинского района, МУП «Бурлинские тепловые сети» | 19640 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 26320 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19404 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 25740 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 196 | 66 | 66 | 66 | 66 | 460 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2 Установка приборов учета отпуска тепловой энергии и воды в том числе: на котельных в с.Бурла № 2, № 3, № 5, с.Новопесчаное, с.Устьянка, с.Орехово, с.Новосельское, с.Лесное, с.Михайловка | 2021-2025 гг. |  | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 720 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 360 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 360 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3 Прокладка магистральной тепловой сети в с.Бурла по ул. Почтовая, Ленина, Советская, Победы, Мира протяженностью 4 км. | 2021-2025 гг. |  | 14136 | 16154 | 14842,3 | 17163 | 15145 | 77440,3 | Всего |
|  |  |  |  | 13986 | 15984 | 14685,3 | 16983 | 14985 | 76623,3 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 140 | 160 | 147 | 170 | 150 | 767 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсоветов |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | внебюджетные источники |

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Бурлинского района на 2021-2025 годы»

Приложение 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 51147,06 | 23679,856 | 29905,8 | 32226,5 | 30208,5 | 167167,716 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 49896 | 22593,6 | 28619,3 | 30917 | 28919 | 160944,9 |
| из местного бюджета | 901,06 | 716,256 | 1800 | 1900 | 1900 | 7217,316 |
| из бюджетов сельсоветов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 |
| из внебюджетных источников | 260 | 280 | 420 | 420 | 420 | 1800 |