РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2024 г.                                                                                                                         № 13

с. Бурла

О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального

образования Бурлинский район

Алтайского края на 2020-2025 годы»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы», районный Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

- Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы» принять к сведению (прилагается).

- Отметить положительную работу Администрации района по выполнению намеченного муниципальной программой плана мероприятий по комплексному развитию территории Бурлинского района.

- Администрации района продолжить поэтапное выполнение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы», обратив особое внимание на привлечение к этой работе инициатив местного населения.

Председатель районного

Совета народных депутатов                                                                              Е.А. Головенко

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края

на 2020-2025 годы»

На территории Бурлинского района постановлением Администрации района от 30 марта 2020 г. № 101 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2020-2025 годы».

Цель реализации Программы – создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития.

Для достижения цели предстоит решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем;

- Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- Создание   и   развитие   инфраструктуры   в сельских территориях;

- Придание сельским территориям современного облика.

В рамках выполнения задач в 2020-2022 годах проведены следующие мероприятия:

Задача № 1 Создание условий для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем:

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» 1 семья улучшила жилищные условия с привлечением финансовых средств в сумме 1491,1 млн. рублей, в том числе за счет федерального и краевого бюджетов.

Задача № 2 Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях:

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием привлеченных для    прохождения     производственной   практики  студентов, обучающихся   в   федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации не осуществлялось по причине отсутствия заявок.

Задача № 3 Создание   и   развитие   инфраструктуры   на сельских территориях:

Проведены следующие виды работ:

- капитальный ремонт тепловых сетей в с.Михайловка   30 701, 5 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты);

- капитальный ремонт детского сада в с. Бурла 15 789,4 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты);

- капитальный ремонт водопровода в с. Михайловка 891,4 тыс. рублей;

- ремонт улично-дорожной сети в районном центре Бурла 13,1 млн. рублей.

В результате, капитально отремонтированы участки дорожного полотна улицы Западной, въезда в с. Бурла и тротуар к железнодорожному переходу.

Задача № 4 Придание сельским территориям современного облика:

- софинансирование гранта «Обустройство многофункциональной хоккейной коробки» на сумму 4040 тыс. руб. в с. Бурла, Бурлинского района (федеральный, краевой, местный бюджеты и внебюджетные источники);

- софинансирование гранта «Благоустройство места отдыха по ул.Ленина в с.Михайловка» 1348 тыс. руб. (федеральный, краевой, местный бюджеты и внебюджетные источники);

- софинансирование гранта «Ремонт сельского дома культуры» 1437 тыс.руб. с.Устьянка (федеральный, краевой, местный бюджеты и внебюджетные источники);

Заместитель главы Администрации района,

начальник Управления по экономическому развитию,

имущественным и земельным отношениям

Администрации района	О.В. Пыльцов